时代少年团粉丝消费收藏管理系统

项目开发计划

团队编号：第5组

团队成员：邹依琳、于馨然、王晓菁、高鹤、杨梓、林馨怡

完成日期：2026年7月16日

目录

1．引言	3

1.1编写目的	3

1.2项目背景	3

1.3定义	3

1.4参考资料	4

2．项目概述	4

2.1工作内容	4

2.2条件与限制	4

2.3产品	5

2.3.1程序	5

2.3.2文档	5

2.4运行环境	6

2.5服务	6

2.6验收标准	6

3．实施计划	7

3.1任务分解	7

3.2进度	8

3.3预算	8

3.4关键问题	9

4．人员组织及分工	10

5．交付期限	11

1．引言

1.1编写目的

本文档用于说明“时代少年团粉丝消费收藏管理系统”的项目开发计划，明确项目工作内容、开发条件、交付产品、实施进度、任务分解、人员组织、风险对策和交付期限，为后续编码实现、测试验收和课程答辩提供计划依据。

本文档的主要读者包括课程指导教师、项目组成员、测试人员以及后续维护人员。通过本文档，项目成员可以了解各阶段应完成的工作、每位成员承担的职责以及项目检查前需要提交的成果，从而减少开发过程中的进度偏差和任务遗漏。

1.2项目背景

本项目来源于软件工程课程设计任务，委托和验收单位为课程指导教师及课程组，开发单位为第5组项目小组。项目围绕微信小程序场景开展需求分析、软件设计、编码实现、测试和文档编写。

本系统面向时代少年团相关粉丝群体，围绕追星消费记录、预算控制、藏品整理、舞台观看记录、观演回忆和歌曲统计等场景进行设计。系统强调理性追星、个人记录、预算管理和隐私保护，不设计公开消费榜、粉丝消费排名等可能诱导攀比的功能。

系统为相对独立的微信小程序应用，由微信小程序客户端、Node.js/Express服务端和MySQL/TiDB数据库组成。小程序客户端通过REST API与服务端进行数据交互，服务端负责用户身份验证、业务逻辑处理和数据库访问。用户进入小程序后，系统根据微信身份完成用户初始化，并对不同用户的个人数据进行隔离。本机存储仅用于保存缓存、草稿和临时状态，用户业务数据以服务端数据库中保存的数据为准。系统不与第三方购物平台、票务平台或支付平台直接对接，消费数据由用户主动录入。

1.3定义

微信小程序：运行在微信客户端内的轻量级应用，是本系统的主要运行载体。

客户机/服务器结构：简称 C/S 结构，指客户端负责页面展示和交互，服务器端负责数据处理、数据存储和服务支持的系统结构。

Git：分布式版本控制工具，用于记录项目代码、文档和开发记录的修改过程。

GitHub：项目采用的代码托管平台，用于保存源代码、文档、开发记录和版本提交历史。

MVP：Minimum Viable Product，最小可行产品，指课程阶段优先完成的核心功能闭环。

公共数据：由项目组预置和维护的数据，例如场次、歌单、图鉴项目和官方参考价。

用户个人数据：由用户本人产生或维护的数据，例如消费记录、预算记录、图鉴点亮状态和舞台点亮状态。

1.4参考资料

[1]《01_项目开发计划》课程模板，课程设计资料，2026。

[2]《软件工程课程设计指导书》，课程组，2026。

[3]《软件工程课设三次检查时间安排》，课程组，2026。

[4] 微信小程序官方开发文档，微信开放社区，2026。

2．项目概述

2.1工作内容

本项目的主要工作包括项目计划制定、需求分析、软件设计、微信小程序客户端开发、Node.js/Express服务端开发、MySQL/TiDB数据库设计、微信身份认证、公共数据整理与导入、系统测试、缺陷修改、文档整理和课程答辩准备。项目使用Git和GitHub进行版本管理，并通过微信开发者工具完成小程序调试和预览。

系统主要包括消费记录、预算统计、藏品图鉴、舞台记录、场次详情、见面记忆、身份与数据管理及公共数据维护等模块。消费记录模块支持消费记录的新增、编辑、删除、查询、筛选和关联；预算统计模块支持月度预算、年度预算、分类预算、预算预警、消费趋势和历史分析；藏品图鉴模块支持公共藏品浏览、搜索、筛选和个人点亮；舞台记录模块支持场次浏览、点亮、歌单查看、歌曲统计和关联消费；场次详情模块支持场次资料查看和观演备注填写；见面记忆模块根据用户已点亮场次生成年度回忆、观演日历、城市足迹、歌曲统计和同行人档案；身份与数据管理模块负责微信身份初始化、个人资料、云端数据状态和本机缓存管理。

系统采用微信小程序客户端、部署于微信云托管的Node.js/Express服务端和MySQL/TiDB数据库组成的客户机/服务器结构。小程序通过wx.cloud.callContainer调用服务端REST API，服务端通过微信登录凭证识别用户并签发Token。消费记录、预算、藏品点亮状态、舞台点亮状态和观演备注等用户个人数据保存在云端数据库中，并按照微信身份进行隔离；本机存储主要用于保存Token、页面缓存、临时草稿和页面状态。

2.2条件与限制

项目已具备普通个人计算机、智能手机、微信开发者工具、Git、GitHub代码仓库、Node.js运行环境、MySQL/TiDB数据库、微信云托管环境、课程文档模板以及公共数据源等基础条件。小组已经完成微信小程序客户端、Express服务端、数据库脚本、公共数据导入工具和主要业务页面的开发，能够在微信开发者工具和手机微信客户端中进行调试、测试和演示。

系统运行依赖微信客户端、网络连接、微信登录能力、微信云托管服务以及MySQL/TiDB数据库。用户身份初始化、云端数据读取和业务数据保存需要网络和服务端正常运行。本机缓存不作为业务数据的唯一来源，清理缓存不会删除服务端保存的消费记录、预算、点亮状态和观演备注。数据库连接信息、微信登录参数和Token密钥等敏感配置通过环境变量管理，不直接写入页面代码或提交至公开仓库。

项目受课程开发周期、成员协作时间、公共数据整理工作量、微信云托管配置、数据库连接、网络状态、真机测试条件和公共图片版权等因素限制。项目优先保证微信身份初始化、消费记录、预算管理、藏品点亮、舞台点亮、场次详情和云端数据保存等核心功能稳定运行。当前版本不接入第三方支付、购物、票务和社交平台，不提供图形化后台管理、数据导出、舞台照片管理和消费图片上传等功能。

2.3产品

2.3.1程序

表2-1 程序交付物说明表

| 程序名称 | 使用语言/技术 | 存储形式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序客户端程序 | JavaScript、WXML、WXSS、JSON | GitHub仓库及最终源码压缩包 | 包含消费记录、预算统计、藏品图鉴、舞台记录、场次详情、见面记忆和我的页面 |
| Node.js/Express服务端程序 | JavaScript、Node.js、Express | server目录 | 提供微信登录认证、Token校验和REST API |
| MySQL/TiDB数据库脚本 | SQL | server/sql目录 | 包含用户、消费、预算、藏品、舞台、点亮状态、备注、专辑、歌曲和场次歌单等表 |
| 公共数据导入工具 | Python、JavaScript | server/scripts目录 | 用于将Excel或整理后的公共数据导入数据库 |
| 公共图片资源 | WebP | server/public/collection-images目录 | 保存系统展示使用的公共藏品图片 |
| 测试与演示数据 | Excel、SQL及数据库记录 | data_s、server/sql及测试数据库 | 用于功能测试、课程演示和结果核对 |

2.3.2文档

表2-2 应交付文档清单

| 文档名称 | 提交阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目开发计划 | 初期检查 | 说明项目工作内容、实施进度、任务分工、预算和风险对策。 |
| 需求规格说明 | 初期检查，后续可修改 | 说明系统目标、用户特征、数据描述、功能需求、非功能需求和约束条件。 |
| 软件设计说明 | 初期检查，后续可修改 | 说明系统模块划分、结构设计、数据库设计、接口设计、模块设计和界面设计。 |
| 项目开发记录 | 最终检查 | 记录小组会议、开发过程、问题处理、成员任务和版本提交情况。 |
| 软件测试计划与分析报告 | 中期检查提交测试计划，最终检查提交完整报告 | 包括测试计划、测试用例、测试结果、缺陷分析和修复情况。 |
| 用户操作手册 | 最终检查 | 说明系统安装运行方式、主要页面操作流程和注意事项。 |
| 项目源代码压缩包 | 最终检查 | 包含微信小程序客户端、Node.js/Express服务端、SQL脚本、公共数据导入工具、公共资源、README和必要的部署说明 |
| 心得体会 | 最终检查 | 每位成员提交一份个人心得体会。 |

2.4运行环境

表2-3 运行环境说明表

| 类别 | 环境要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件环境 | 普通PC、智能手机或微信开发者工具模拟器 | PC用于开发和调试，手机或模拟器用于运行测试 |
| 操作系统 | Windows 10/11或其他可运行微信开发者工具的系统 | 项目开发阶段以Windows环境为主 |
| 客户端环境 | 微信客户端、微信开发者工具 | 运行和调试微信小程序 |
| 云端运行环境 | 微信云托管（腾讯云） | 部署Node.js/Express服务 |
| 服务端环境 | Node.js、Express | 提供身份认证和REST API |
| 数据库环境 | MySQL或TiDB | 保存用户业务数据和公共基础数据 |
| 云存储环境 | 微信云存储 | 保存用户头像文件 |
| 开发工具 | 微信开发者工具、Git、GitHub、Word/WPS、draw.io或ProcessOn | 用于开发、版本管理、文档编写和图形绘制 |
| 数据处理工具 | Python、Excel | 用于整理和导入藏品、场次、专辑及歌曲数据 |
| 开发语言 | JavaScript、WXML、WXSS、JSON、SQL、Python | 分别用于客户端、服务端、数据库和数据导入 |
| 测试环境 | 微信开发者工具模拟器、小组成员手机 | 用于功能、界面、网络异常和兼容性测试 |

2.5服务

本项目为课程设计项目，开发单位向课程指导教师和课程组提供系统演示、源代码提交、文档说明、运行指导和答辩解释等服务。项目组成员需要能够说明自己承担的工作内容、关键实现思路、遇到的问题和解决方法。

系统交付后，项目组在课程检查阶段提供源码运行说明、微信云托管部署说明、数据库初始化说明、公共数据导入说明、系统演示数据、用户操作手册和必要的缺陷修复。系统根据当前微信身份自动初始化用户，不提供传统账号密码形式的演示账号。由于本项目属于课程设计项目，不提供长期商业运维服务，后续维护以课程要求和项目组能力范围内的修改为主。

2.6验收标准

项目验收以课程设计检查要求为依据，重点检查软件可运行性、需求与设计一致性、功能完成度、云端数据保存、用户数据隔离、系统演示效果、文档完整性、团队协作和个人答辩情况。最终检查时不能正常运行或无法演示的功能不计入项目有效工作量，因此项目组需要在提交前完成客户端、服务端、数据库和云托管环境的联合检查。

表2-4 验收标准表

| 验收项 | 验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 可运行性 | 系统能够在微信开发者工具或手机微信客户端中运行，主要页面能够正常进入 | 开发者工具测试、真机预览和现场演示 |
| 身份认证 | 用户进入小程序后能够完成微信身份初始化，Token失效后能够重新登录 | 清除本机Token后重新进入，检查登录和接口访问 |
| 消费记录 | 支持新增、查看、编辑、删除、查询和筛选，金额统计正确 | 按测试用例执行消费记录操作 |
| 预算管理 | 支持月度、年度和分类预算，能够显示进度、预警、趋势和历史 | 设置不同周期预算并核对统计结果 |
| 藏品图鉴 | 支持公共藏品浏览、搜索、筛选、点亮和取消点亮 | 操作藏品页面并检查数据库状态 |
| 舞台记录 | 支持场次浏览、点亮、详情、歌单、观演备注和关联消费 | 操作舞台列表、详情和消费联动 |
| 见面记忆 | 能够根据已点亮场次生成年度、日历、城市、歌曲和同行人统计 | 使用演示数据核对统计结果 |
| 数据保存 | 用户个人数据能够通过REST API保存至MySQL/TiDB，并按照微信身份隔离 | 检查接口响应和数据库记录 |
| 缓存管理 | 清理本机缓存不会删除云端业务数据，重新进入后能够加载数据 | 清理缓存后重新打开相关页面 |
| 异常处理 | 输入错误、网络异常、登录失效和数据库失败时有明确提示 | 执行异常输入、断网和接口失败测试 |
| 需求一致性 | 01、02、03、测试文档与最终程序的功能和技术路线一致 | 对照文档、代码和现场演示 |
| 文档完整性 | 按课程要求提交项目计划、需求、设计、测试、操作手册、开发记录和心得 | 检查最终电子版材料 |
| 版本管理 | 使用GitHub保存源代码和文档，主要修改具有可追溯提交记录 | 检查Git提交历史 |
| 测试质量 | 测试用例覆盖核心功能和主要异常场景，缺陷具有处理记录 | 检查测试计划、结果和缺陷记录 |

3．实施计划

3.1任务分解

根据系统功能范围、成员专业分工和课程检查节点，项目采用工作分解结构对开发任务进行划分。任务分解以可独立实施、可检查和可交付为原则，涵盖项目管理、基础架构、云端环境、公共数据、业务模块开发、系统测试和文档交付等工作。每项任务明确主要负责人、参与人员和阶段成果，具体安排如表3-1所示。

表3-1 项目任务分解表

| 编号 | 任务类别 | 主要任务 | 负责人 | 参与人员 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目管理与需求分析 | 制定开发计划、拆解需求、确定功能边界；维护进度和协作规范；审核合并代码及文档一致性 | 邹依琳 | 全体成员 | 项目开发计划、需求规格说明、任务清单、GitHub 协作记录 |
| T2 | 系统架构与基础工程 | 设计系统总体架构、页面框架、接口规范和数据库关系；搭建微信小程序及服务端基础工程 | 邹依琳 | 于馨然、高鹤、杨梓、林馨怡 | 小程序基础框架、服务端框架、接口约定、软件设计说明 |
| T3 | 云端环境与公共数据 | 配置 CloudBase 云托管和 TiDB；整理藏品、场次、歌单、专辑及参考价格等公共数据；编写导入脚本 | 于馨然 | 高鹤、杨梓、邹依琳 | 云端运行环境、数据库表、公共数据表格、导入脚本 |
| T4 | 用户与登录模块 | 实现微信登录、用户初始化、Token 签发与失效处理、个人页面及用户数据隔离 | 邹依琳 | 于馨然 | 登录鉴权接口、用户数据表、“我的”模块、异常处理 |
| T5 | 消费记录模块 | 实现消费记录增删改查、分类筛选、字段校验，以及与藏品、舞台和见面消费的关联 | 高鹤 | 于馨然、杨梓 | 消费记录页面、服务层、后端 API、跨模块关联功能 |
| T6 | 藏品图鉴模块 | 实现藏品浏览、分类筛选、搜索、详情、点亮状态和收藏进度统计 | 于馨然 | 高鹤 | 藏品图鉴页面、服务层、后端 API、藏品数据及 SQL |
| T7 | 舞台与见面回忆模块 | 实现场次筛选、点亮、观演备注、歌单和专辑统计、见面回忆，以及舞台与消费联动 | 杨梓 | 高鹤 | 舞台相关页面、服务层、SQL、后端接口、联动功能 |
| T8 | 预算与统计模块 | 实现月度和年度预算、分类预算、历史记录、预警、排行、消费占比及趋势分析 | 林馨怡 | 高鹤 | 预算管理页面、统计分析功能、预算与消费联动 |
| T9 | 系统集成与测试 | 制定测试计划；执行人工测试、Jest 自动化测试、异常测试和回归测试；记录并跟踪缺陷 | 王晓菁 | 全体成员 | 测试计划、测试用例、自动化脚本、缺陷记录、测试报告 |
| T10 | 文档与最终交付 | 完善开发记录、用户手册及技术文档；检查文件命名、源码运行、演示数据和提交材料 | 邹依琳 | 王晓菁、杨梓、林馨怡及全体成员 | 六份项目文档、源代码压缩包、演示版本、答辩材料 |

3.2进度

项目开发进度按照初期检查、中期检查和最终检查三个节点倒排。初期检查前完成项目开发计划、需求规格说明和软件设计说明初稿；中期检查前完成测试计划部分并演示已完成系统模块；最终检查前完成全部文档、程序打包、现场演示准备和个人问答准备。

表3-2 项目开发进度安排表

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求与设计准备 | 2026年7月1日—2026年7月6日 | 完成项目选题确认、需求规格说明、软件设计说明和项目开发计划；明确功能范围、数据结构和开发任务。 | 初期检查提交三份初稿。 |
| 第二阶段：工程搭建与公共数据准备 | 2026年7月7日—2026年7月9日 | 建立微信小程序工程，配置 GitHub 仓库和基础目录；整理公共图鉴、场次、歌单和参考价数据；完成MySQL/TiDB数据库表结构初步设计。 | 可运行工程框架、公共数据初稿。 |
| 第三阶段：核心模块编码 | 2026年7月10日—2026年7月12日 | 优先实现消费记录、预算统计、藏品图鉴和舞台记录的基础流程；准备中期演示数据和测试计划。 | 已完成模块演示版本、测试计划部分。 |
| 第四阶段：中期检查与问题修改 | 2026年7月13日 | 提交软件测试计划与分析报告的测试计划部分，演示已完成系统模块，并记录教师反馈意见。 | 中期检查反馈、修改清单。 |
| 第五阶段：测试与完善 | 2026年7月14日—2026年7月15日 | 完善微信云托管部署、云端数据访问、异常处理和界面交互细节；执行功能测试、异常测试和兼容性测试；修复主要缺陷。 | 测试结果、缺陷修复记录。 |
| 第六阶段：文档整理与最终集成 | 2026年7月16日 | 完善全部文档，整理项目开发记录、用户操作手册、测试报告、心得体会和源代码压缩包；检查 GitHub 提交记录。 | 最终提交材料和演示版本。 |
| 第七阶段：最终检查 | 2026年7月17日 | 进行全部文档检查、程序现场检查和个人问答。第5组检查时间为10:40—11:20。 | 最终检查通过。 |

3.3预算

本项目主要使用微信开发者工具、Node.js、Express、MySQL/TiDB等免费开发工具或免费额度资源。开发和测试设备由项目成员自行提供，微信云托管、云存储和数据库在课程设计阶段主要使用平台提供的免费额度或已有资源，因此不产生额外的软件采购费用。项目预计直接开发成本为0元。

表3-3 项目预算表

| 费用类别 | 预算金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设备 | 0元 | 使用小组成员已有个人电脑和手机，不新增硬件采购。 |
| 开发软件 | 0元 | 微信开发者工具、Git、GitHub、draw.io 或 ProcessOn、Word/WPS 等工具均使用免费或学校已有资源。 |
| 数据库 | 0元 | 使用MySQL/TiDB现有资源或免费额度 |
| 后端运行环境 | 0元 | 使用微信云托管现有资源或免费额度 |
| 云存储 | 0元 | 用于头像等文件存储，使用现有资源或免费额度 |
| 网络与测试 | 0元 | 使用已有校园网、家庭网络或手机网络完成开发和测试。 |
| 资料整理 | 0元 | 公共数据由项目组人工整理，课程展示中避免使用需要额外授权或付费的大量商业图片。 |
| 合计 | 0元 | 项目总预算支出为0元。 |

3.4关键问题

项目开发周期较短，且需要同时完成编码、测试、文档和答辩准备，因此需要提前识别影响进度和质量的关键问题，并制定相应对策。

表3-4 关键问题及对策表

| 关键问题 | 可能产生的影响 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 微信身份与系统用户关联 | 无法正确区分用户或访问个人数据 | 使用wx.login获取登录凭证，由后端完成身份验证并签发Token |
| 前后端通信失败 | 页面无法获取或保存数据 | 统一使用wx.cloud.callContainer访问云托管接口，并完善请求失败提示 |
| Token失效 | 用户请求返回401，功能暂时不可用 | 检测401状态后重新登录并更新Token |
| 数据关联错误 | 消费记录无法正确关联藏品或舞台 | 通过藏品ID、舞台ID及用户关联表维护数据关系，并在后端校验 |
| 预算统计结果不准确 | 预算进度和剩余额度显示错误 | 统一消费金额及统计周期计算规则，由接口返回消费数据后进行统计 |
| 网络异常或服务不可用 | 数据加载、保存操作失败 | 显示加载和错误状态，允许用户重新发起请求，避免重复提交 |
| 用户输入不合法 | 出现无效金额、日期或缺失字段 | 在前端进行必填项和数据格式检查，后端再次进行参数校验 |
| 多成员协作冲突 | 代码覆盖或功能衔接错误 | 明确模块分工，统一接口格式，并通过Git进行版本管理 |

4．人员组织及分工

项目组采用组长统筹、成员分模块负责、全体共同测试和文档协作的组织方式。为了防止文档未能体现人员的具体工作内容，本节由成员自主填写。

表4-1 人员组织及分工表

| 成员 | 项目角色 | 主要分工 | 主要交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邹依琳 | 项目负责人(组长)、需求分析师、架构设计师、开发工程师 | 需求拆解与建模、项目整体规划，搭建项目初始结构和微信小程序基础框架，设计各页面框架；制定团队协作规范，分配开发任务并审核合并 PR；负责云托管、登录鉴权、我的页面、部分前后端联调及项目文档统筹 | 完成项目基础结构与小程序页面框架、初版五大页面基础功能和 UI；完成 CloudBase云托管接入、微信登录、云端数据同步、交付完整版“我的”模块；建立 GitHub 协作流程；编写和完善《01_项目开发计划》、《02_需求规格说明》及《03_软件设计说明》 |
| 于馨然 | 需求分析师、开发工程师、架构设计师 | 参与整理项目全部所需要的公共数据并制作导入表格；负责藏品图鉴模块前后端开发，完成分类筛选、搜索、详情展示、点亮状态、进度统计等功能；搭建 CloudBase + TiDB 云端数据库与后端服务环境；参与设计藏品图鉴与消费记录模块的联动流程。 | 完成公共数据整理表格及藏品数据导入支持；交付藏品图鉴模块前端页面、服务层调用和后端 API；完成藏品相关数据库表设计、数据脚本及 CloudBase + TiDB 云端环境配置；参与藏品图鉴与消费模块联动方案讨论，明确点亮状态、藏品来源、参考价格和关联 ID 等数据对接思路。 |
| 王晓菁 | 测试工程师 | 制定测试计划，设计并执行人工测试和Jest自动化测试，记录缺陷、完成回归验证，整理测试证据和相关文档。 | 完成测试计划与分析报告、需求追踪矩阵、测试用例、缺陷记录和证据索引；整理22个Jest测试脚本，共205条自动化测试，并完成最终回归，整理编写《05_测试计划》。 |
| 高鹤 | 开发工程师、架构设计师 | 完善消费记录核心流程；补充消费类型及子类型处理，以及字段录入与校验。优化消费表单交互和列表展示；配合完成消费记账与藏品图鉴模块的联动设计与实现；配合完成消费记账与舞台/见面模块的联动设计与实现；参与除用户表以外的数据库表结构设计；配合 TiDB 后端开发同学完成消费记账模块接入云端数据服务。 | 交付较完整的消费记账页面；交付消费记账前端业务服务services/expenseService.js 的完善版本；交付消费记账后端接口相关成果，参与完善 server/src/routes/expenses.js、server/src/utils/expenseModel.js 等内容；交付跨模块联动成果：消费记录可关联藏品图鉴条目和舞台条目；见面消费可关联舞台，并可自动生成或维护交通、住宿等关联记录。 参与整理公共数据，并配合交付结构格式完整的公共数据表格；完成消费模块与云端/TiDB 数据链路的前后端联调，保证本地页面操作能够通过接口写入和读取云端数据。 |
| 杨梓 | 开发工程师 | 负责舞台模块功能实现：场次列表与筛选、点亮/取消点亮、观演备注、歌单与专辑统计、见面回忆展示；编写舞台，专辑相关 SQL 并协助导入 TiDB；协助配合通过云托管接口完成舞台模块与 TiDB 的前后端数据联调（前端页面/stageService 读写场次与用户点亮状态等）；实现舞台与消费联动（点亮生成消费、取消点亮清理关联记录等）；撰写项目开发记录文档。 | 舞台相关前端页面与服务（pages/stages/、pages/stage-detail/、pages/memories/、services/stageService.js）：实现场次管理、点亮与见面回忆；舞台，专辑SQL 导入 TiDB 并完成云托管接口联调；舞台—消费联动；文档《04_项目开发记录》。 |
| 林馨怡 | 开发工程师 | 设计并实现月度/年度预算、分类预算、预算统计、预算历史、预算诊断、预算预警、分类排行、消费占比和趋势分析等功能；负责预算模块与消费记录模块的数据联动，实现消费数据变化后的预算展示更新；负责《06_用户操作手册》的编写与完善，整理系统功能说明、页面操作流程、界面说明及异常处理等内容。 | 完成预算管理模块前端页面及交互逻辑开发，包括预算统计页面、预算设置页面、分类预算配置、统计分析和预警展示等功能；实现预算模块与消费记录模块的数据关联展示；完成《06_用户操作手册》编写，形成完整的软件使用说明文档，并参与项目最终文档整理与交付。 |

在开发过程中，项目组将通过线上沟通和阶段性检查方式同步进度。组长负责对关键节点进行提醒和汇总，各成员按照分工完成自己的代码、数据、文档或测试任务，并通过 GitHub 提交可追溯的工作记录。

5．交付期限

根据课程检查时间安排，本项目需要在初期检查、中期检查和最终检查三个节点分别完成相应交付物。项目组将按照表5-1 所示期限准备材料，并在每次检查后根据教师反馈进行修改。

表5-1 项目交付期限表

| 检查阶段 | 交付日期 | 交付内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期检查 | 2026年7月6日 | 项目开发计划、需求规格说明、软件设计说明初稿。 | 第5组检查时间为10:40—11:20，文档后续可继续修改。 |
| 中期检查 | 2026年7月13日 | 软件测试计划与分析报告的测试计划部分；演示已完成的系统模块。 | 重点展示消费记录、预算统计、藏品图鉴和舞台记录等已完成模块。 |
| 最终检查 | 2026年7月17日 | 全部文档、项目源代码压缩包、程序现场演示、个人问答和成员心得体会。 | 第5组检查时间为10:40—11:20，最终检查时不能运行的功能不计入整体工作量。 |

最终提交材料以电子版为主，包括完整源代码、数据库或公共数据说明、全部课程设计文档和每位成员的个人心得体会。提交前需要统一检查文档格式、文件命名、源码可运行性、测试结果、GitHub 提交记录和演示数据。