时代少年团追星辅助小程序

测试计划与分析报告

团队编号：5

团队成员：邹依琳 王晓菁 杨梓 高鹤 林馨怡 于馨然

完成日期：2026年7月14日

目录

1．引言	3

1.1编写目的	3

1.2项目背景	3

1.3定义	3

1.4参考资料	4

2．测试计划	5

2.1测试条件	5

2.2测试方案设计	5

3．测试执行情况	7

3.1 软硬件环境	7

3.2 测试结果	8

4．评价	12

4.1范围	12

4.2准则	13

4.3软件能力	13

4.4缺陷和限制	13

4.5建议	14

1．引言

1.1编写目的

本报告用于说明时代少年团追星辅助小程序最终交付阶段的测试计划、执行情况与质量评价，面向课程教师、项目组成员及后续维护人员。报告重点说明测试范围、测试方法、测试结果以及当前版本是否满足需求规格说明书第四节功能需求和第五节非功能需求。

本阶段由第五部分“软件测试分析”负责人建立需求—用例—执行—缺陷—证据—自动化—回归的追踪关系。测试采用Jest自动化、微信开发者工具人工测试和手机真机测试相结合的方式；同一需求、用例和缺陷仅保留一条正式记录，避免重复填写或用补丁式脚本反复叠加。

1.2项目背景

本项目为软件工程课程设计项目“时代少年团追星辅助小程序”。最终测试范围覆盖分类记账、预算管理、藏品图鉴、舞台歌曲记录、消费数据可视化、账号与数据管理以及跨模块联动，并重点核对《需求规格说明书》第四节19个功能用例和第五节8类非功能需求。

本次最终测试工作区为 test/pr43-note-tag-regression-20260714 分支，基线提交为 ac82f90，项目路径为：

C:\Users\DDwan\Desktop\fan-accounting-miniapp-pr43-test-20260714。当前测试资产包含271条正式测试用例、22个Jest测试脚本和205条自动化测试项；各模块分批回归均通过，第四节和第五节所列需求均至少配置1～2条代表性测试用例。

1.3定义

| 术语/缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| RTM | Requirement Traceability Matrix，需求追踪矩阵。用于建立需求、正式用例、自动化脚本、执行结果、缺陷和证据之间的关系。 |
| 测试状态（PASS / FAIL / RETEST） | PASS表示最终结果满足预期；FAIL表示存在稳定偏差；RETEST表示修复后待复测。最终交付版已将已回归项目更新为PASS。 |
| 风险优先级（P0 / P1 / P2） | P0为金额、预算、身份和数据一致性；P1为主要功能与易用性；P2为增强、视觉和长尾场景。 |
| Evidence Group / EV | 证据组编号，用于索引截图、日志、终端结果、人工测试和最终回归证据。 |
| RUN | 自动化运行批次编号，记录运行范围、命令、脚本数、测试数和结论。 |
| Jest Test Suite | 一个.test.js脚本通常对应一个test suite。当前共有22个test suites。 |
| Jest Test | 脚本中的具体test/it或参数化用例。当前共有205条自动化测试项。 |
| Smoke Test | 冒烟测试，用于快速确认版本更新后核心流程没有阻断。 |
| Final Regression | 最终回归，指交付前对全部22个脚本及主要人工流程进行统一验证。 |

1.4参考资料

• 教师提供的《测试计划与分析报告》模板。

• 项目 Git 原需求、新增加/修改需求、消费最终功能点、藏品与舞台新增需求、预算专项验收规则及教师现场反馈 T01～T12。

• 《02_需求追踪矩阵_RTM_V4.0_最终交付版》《03_测试用例_V4.0_最终交付版》《04_缺陷记录_V4.0_最终交付版》《05_测试执行与证据索引_V4.0_最终交付版》。

• 最终测试工作区代码、22个Jest测试脚本、205条自动化测试项、模块回归结果、人工测试记录及最终全量回归截图。

• Windows 11、微信开发者工具、Node.js、npm、Jest、PowerShell 与 Git/GitHub 当前项目运行环境。

2．测试计划

2.1测试条件

测试资源以现有课程项目环境为基础。第五部分“软件测试分析”负责人为王晓菁。测试脚本在独立测试分支中维护，原业务代码和测试代码分开管理；历史脚本已按模块备份，当前__tests__目录只保留最终有效版本。

| 资源项 | 配置/说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 小程序运行 | 微信开发者工具 + 手机真机 |
| 自动化环境 | Node.js + npm + Jest；22 suites / 205 tests |
| 命令行 | PowerShell |
| 版本管理 | Git + GitHub；test/pr43-note-tag-regression-20260714；基线 ac82f90 |
| 项目路径 | C:\Users\DDwan\Desktop\fan-accounting-miniapp-pr43-test-20260714 |
| 测试证据 | test-evidence；最终全量回归、真机、性能、弱网、用户隔离和缺陷回归证据 |
| 测试文档 | RTM、测试用例、缺陷记录、执行与证据索引及本报告 |

2.2测试方案设计

- 测试范围覆盖六个业务模块、跨模块联动及非功能需求。按照风险优先原则，金额、数量、预算、分类映射、用户隔离、保存与回滚、弱网恢复和跨模块数据一致性作为高优先级；页面操作、搜索筛选、视觉展示、真机兼容和性能采用人工测试补充。

- 需求规格说明书第四节包含UC-01～UC-19共19个功能用例，第五节包含时间性能、易用性、可靠性、健壮性、可维护性、可扩展性、可移植性、网络与云服务8类非功能需求。本次最终报告按照教师要求，为每项需求至少保留1～2条代表性用例，并在正式用例库中保留全部271条测试设计。

| 模块 | 主要测试内容 | 优先级 | 正式用例已执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 分类记账 | CRUD、搜索筛选、动态表单、金额、数量、日期、备注标签、消费联动；页面/service/model/route自动化 | 最高 | 70/70 |
| M2 藏品图鉴 | 目录、分类、搜索筛选、分页、详情、点亮/取消点亮、消费草稿联动、异常图片 | 高 | 43/43 |
| M3 舞台歌曲记录 | 场次、歌曲、专辑、点亮、备注、舞台—消费联动、弱网与缓存恢复 | 高 | 42/42 |
| M4 预算管理 | 月/年度预算、阈值、分类预算、预警、趋势、历史、洞察、云端同步 | 最高 | 59/59 |
| M5 消费数据可视化 | 累计金额、分类占比、趋势、刷新、空状态、页面响应 | 高 | 14/14 |
| M6 账号与数据 | 登录、令牌、用户隔离、资料同步、头像、本机缓存和云端恢复 | 高 | 20/20 |
| 跨模块联动 | 消费—预算、消费—藏品、舞台—消费、用户隔离和数据一致性 | 最高 | 23/23 |

- 测试方法。根据功能特点组合使用黑盒测试、等价类划分、边界值分析、判定表、状态转换、场景法、错误推测、探索性 UI 测试，以及通过 mock wx.request、业务 service、Express Router、数据库 pool/transaction 的 Jest 单元与服务/路由级自动化测试。

| 测试方法 | 设计原则 | 主要应用 |
| --- | --- | --- |
| 黑盒测试 | 根据需求验证输入、操作、输出和状态 | 新增/编辑/删除、预算设置、搜索筛选、图鉴/舞台交互 |
| 等价类与边界值 | 选取有效/无效输入及边界附近值 | 金额 0/0.01/999999.99/1000000；数量 0/1/10/11/1.5；阈值 0/1/80/100/101 |
| 判定表与状态转换 | 验证多条件组合及状态切换路径 | 分类×渠道×价格模式；点亮/取消点亮；分类切换；删除确认 |
| 场景法 | 按真实用户连续业务链执行 | 消费新增 → 预算已用 → 分类统计 → 趋势/分析；舞台/藏品联动 |
| 错误推测 | 针对历史问题与教师反馈构造异常输入 | 超长文本、极大数字、年份 20、分类 ID 不一致、空票价 |
| Jest 自动化 / 探索性 UI | 确定性逻辑 mock 依赖；UI 观察正式用例外的稳定问题 | service/model/route/page 核心逻辑；弹窗滚动重叠、趋势多数据项重叠 |

- 测试用例库共271条，覆盖分类记账、预算、藏品、舞台、统计、账号和跨模块联动。当前自动化基线为22个Jest测试脚本、205条测试项；自动化测试与正式用例之间建立脚本级映射，自动化数量与正式用例数量分别统计，不重复相加。

- 确定性业务逻辑由Jest验证，页面布局、微信原生弹窗、真机操作、性能、易用性、可移植性及网络切换由人工测试验证。最终版本不再保留长期test.failing补丁作为通过依据；历史缺陷统一在缺陷台账中记录并在最终回归后关闭。

- 最终交付前按模块运行自动化测试，再执行一次全量npm test -- --runInBand，并保存包含Test Suites、Tests和PASS结果的最终截图。后续若业务代码继续变化，只需按受影响模块定点回归，无需重复建立相同测试用例。

3．测试执行情况

3.1 软硬件环境

测试环境为Windows 11、微信开发者工具、手机真机、Node.js、npm、Jest、PowerShell与Git。当前项目路径为C:\Users\DDwan\Desktop\fan-accounting-miniapp-pr43-test-20260714，测试分支为test/pr43-note-tag-regression-20260714，基线提交为ac82f90。

测试脚本按公共接口、预算、藏品、消费、个人资料和舞台六组进行重构。历史文件保存在test-backup目录，当前__tests__目录保留22个有效脚本；test-evidence仅保存测试结果、缺陷和回归证据，不参与Jest执行。

3.2 测试结果

3.2.1 总体结果

最终测试库保留271条正式测试用例，执行状态统一按最终版本回归结果更新为PASS。需求规格说明书第四节19个功能用例和第五节8类非功能需求均获得测试覆盖，需求覆盖率为100%。自动化部分包含22个test suites、205个tests，各模块运行均无意外失败。

| 指标 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正式测试用例 | 271 | 保留原完整用例库，不重复新增同类用例 |
| 已执行 | 271 | 最终状态已统一回归 |
| PASS / FAIL / RETEST | 271 / 0 / 0 | 课程验收范围内全部通过 |
| 需求规格说明书第四节 | 19 / 19 | UC-01～UC-19均覆盖 |
| 需求规格说明书第五节 | 8 / 8 | 8类非功能需求均覆盖 |
| 细化需求RTM | 154 / 154 | 需求映射覆盖率100% |
| Jest脚本 | 22 | 当前__tests__有效test suites |
| Jest自动化测试项 | 205 | 各模块分批运行均通过 |
| 历史缺陷 | 18 Closed | 保留原编号，不重复建单 |

3.2.2 核心模块结果

模块执行结果为：分类记账70/70、藏品图鉴43/43、舞台歌曲记录42/42、预算管理59/59、消费数据可视化14/14、账号与数据20/20、跨模块联动23/23。除自动化外，还完成了微信开发者工具和手机真机人工测试。

| 模块 | 已执行/总用例 | 执行覆盖率 | 本阶段主要覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 分类记账 | 70/70 | 100% | 消费页面、服务、模型和路由；61条消费自动化及人工流程 |
| M2 藏品图鉴 | 43/43 | 100% | 目录、筛选、分页、点亮、详情、联动；26条自动化 |
| M3 舞台歌曲记录 | 42/42 | 100% | 场次、歌曲、专辑、备注、联动及弱网；39条自动化 |
| M4 预算管理 | 59/59 | 100% | 预算设置、校验、统计、预警、云端；32条自动化 |
| M5 消费数据可视化 | 14/14 | 100% | 汇总、分类、趋势、刷新、空状态和响应时间 |
| M6 账号与数据 | 20/20 | 100% | 认证、用户隔离、资料同步、头像和缓存；47条公共/资料自动化 |
| 跨模块联动 | 23/23 | 100% | 消费—预算、藏品—消费、舞台—消费及身份隔离 |

3.2.3 自动化结果

最终Node.js + Jest基线由22个测试脚本、205条测试项组成。公共接口与认证24条、预算32条、藏品26条、消费61条、个人资料23条、舞台与弱网39条。测试覆盖页面核心函数、service、model、route、认证与用户隔离、事务回滚、缓存恢复和跨模块联动。

| 运行 | 范围 | Tests | PASS | FAIL/SKIP | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUN-F01 | 公共接口、认证与隔离 | 4脚本 | 24 | 24 PASS | 无意外失败 |
| RUN-F02 | 预算模块 | 2脚本 | 32 | 32 PASS | 无意外失败 |
| RUN-F03 | 藏品与图鉴 | 5脚本 | 26 | 26 PASS | 无意外失败 |
| RUN-F04 | 消费记录 | 4脚本 | 61 | 61 PASS | 无意外失败 |
| RUN-F05 | 个人资料与同步 | 3脚本 | 23 | 23 PASS | 无意外失败 |
| RUN-F06 | 舞台、弱网与缓存 | 4脚本 | 39 | 39 PASS | 无意外失败 |
| RUN-FINAL | 最终全量Jest基线 | 22脚本 | 205 | 205 PASS | 最终截图统一保存 |

3.2.4 自动化验证、正式用例验收与待验证功能清单

自动化测试重点验证可重复的确定性逻辑，人工测试重点验证最终页面行为。两类测试共同覆盖需求规格说明书第四节和第五节：功能用例通过页面操作与服务逻辑交叉验证；非功能需求通过真机、性能、弱网、异常输入、版本扩展和代码结构检查验证。

正式测试用例、自动化测试项和需求数属于不同统计口径：271条是完整正式用例库，205条是Jest测试项，27项是需求规格说明书第四、五节的验收分类。三者建立映射，但不重复累加为同一总数。

| 模块 | 已完成自动化验证的功能 | 已进入正式用例执行与验收的功能 | 自动化与正式验收均未完成或仍缺完整验证的功能 | 模块 | 已完成自动化验证的功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 分类记账 | 页面、service、model、route；金额/日期/备注/云端/事务 | CRUD、搜索、排序、输入边界、真机操作 | PASS | M1 分类记账 | 61条自动化 |
| M2 藏品图鉴 | 目录、状态合并、筛选、分页、详情、路由 | 点亮、取消、搜索、消费草稿联动、真机 | PASS | M2 藏品图鉴 | 26条自动化 |
| M3 舞台歌曲记录 | 场次、歌曲、专辑、备注、联动、弱网恢复 | 点亮、详情、搜索、缓存恢复、手机端 | PASS | M3 舞台歌曲记录 | 39条自动化 |
| M4 预算管理 | 校验、分类、周期、云端、统计、预警、洞察 | 月/年度切换、保存、刷新、图表和性能 | PASS | M4 预算管理 | 32条自动化 |
| M5 消费数据可视化 | 消费汇总、分类统计、趋势和仪表盘数据 | 页面显示、空状态、刷新、响应时间 | PASS | M5 可视化 | 数据层+人工 |
| M6 账号与数据 | 令牌、401、用户隔离、资料、头像、缓存 | 真机登录、同步状态、清理缓存和恢复 | PASS | M6 账号与数据 | 47条相关自动化 |

舞台模块保留stageModel、stageService、stagesRoute和stageNetworkRecovery四个脚本，共39条自动化测试，覆盖场次数据、歌曲搜索、票档、点亮状态、观演备注、舞台—消费联动以及弱网恢复。

消费数据可视化由消费汇总、分类统计、月度趋势、预算对比和仪表盘自动化提供数据层验证，并通过微信开发者工具和手机页面检查最终显示、刷新、空状态及响应速度。

账号、同步和非功能需求通过认证令牌、401重登、用户隔离、云端资料、缓存清理、断网弱网、真机运行和页面响应时间测试完成验证。最终版本按课程作业验收范围判定通过。

3.2.5 代表性测试项目

下表列出最终版本的代表性测试结果。完整271条正式用例、22个测试脚本和205条自动化测试项分别见《03_测试用例》和《05_测试执行与证据索引》。

| 测试项目 | 实测结果数据 | 与预期偏差 | 测试表明的事实 | 发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额与小数位 | 0、负数、两位小数、超精度、超上限 | 与预期一致 | 前后端校验和页面提示正常 | PASS |
| 日期与金额保留 | 修改普通日期及见面日期 | 与预期一致 | 日期变化不再清空原金额 | PASS |
| 备注标签 | 标签、160字正文、重复标签、预览 | 与预期一致 | 标签与正文分别处理 | PASS |
| 预算正常/预警/超预算 | 90%提醒、113%超预算、剩余最低0 | 与预期一致 | 预算状态链正确 | PASS |
| 藏品筛选与点亮 | 多级筛选、分页、点亮/取消、详情同步 | 与预期一致 | 图鉴主链稳定 | PASS |
| 舞台歌曲与弱网 | 歌曲搜索、点亮、缓存、断网恢复 | 与预期一致 | 恢复后数据正确 | PASS |
| 认证与用户隔离 | 无令牌登录、401重试、伪造userId | 与预期一致 | 私有数据按令牌隔离 | PASS |
| 资料与头像 | 云端资料、离线缓存、头像成功/失败 | 与预期一致 | 失败时保留旧资料 | PASS |
| 时间性能 | 页面跳转、CRUD、搜索、统计 | 均小于1秒 | 满足3秒/5秒要求 | PASS |
| 可移植与网络云服务 | 开发者工具、手机真机、断网弱网 | 与预期一致 | 核心功能可运行并可恢复 | PASS |

3.2.6 教师反馈回归

教师现场反馈T01～T12已纳入需求、测试用例或改进项，并在最终版本完成回归。当前课程验收范围内的功能结果均为PASS。

| 反馈 | 当前状态 | 关联缺陷 | 阶段结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 日期排序 | PASS | — | 最终版本按日期规则显示，编辑与刷新后顺序正常 |
| T02 地点/场馆搜索 | PASS | — | 地点和座位关键词可命中 |
| T03 票档与实际支付 | PASS | — | 官方票档与实际支付模式按当前需求区分 |
| T04 超长地点/异常文本 | PASS | — | 限制、换行和异常字符处理正常 |
| T05 数量约束 | PASS | — | 有效范围和整数校验按当前界面执行 |
| T06 删除二次确认 | PASS | — | 确认和取消路径均正常 |
| T07 超长消费数字 | PASS | — | 金额精度和上限提示正常 |
| T08 预算修改 | PASS | — | 保存后数据和提示一致 |
| T09 预算计算 | PASS | — | 异常输入被拒绝，统计无NaN/Infinity |
| T10 月/年度趋势 | PASS | — | 周期切换和趋势展示与当前口径一致 |
| T11 阈值0 | PASS | — | 0被拒绝，空值使用默认阈值 |
| T12 藏品具体项展示 | PASS | — | 藏品名称、筛选和确认信息清晰 |

4．评价

4.1范围

本报告能够说明当前最终版本在分类记账、预算、藏品、舞台、消费统计、账号与数据以及跨模块联动方面的主要功能和异常处理能力。第四节19个功能用例和第五节8类非功能需求全部获得测试覆盖。

测试在微信开发者工具和手机真机环境中执行，普通页面跳转、新增、编辑、删除、搜索、图鉴查看和统计生成均在1秒以内完成；断网、弱网、云端失败和恢复场景下，系统能够提示并保留已有数据或缓存。

4.2准则

测试结果按照当前最终需求判断：实际结果与预期一致记为PASS；历史缺陷修复后使用原数据和原步骤回归，通过后关闭。自动化脚本以无意外失败为准，人工测试以页面、数据和提示结果为准。

缺陷按根因合并，避免同一问题重复登记。原V3.2台账中的18条历史缺陷均保留原编号和复现描述，并在最终版本回归后更新为Closed，不重新创建重复缺陷。

4.3软件能力

经过最终测试，系统已能够完成消费记录增删改查、搜索筛选、金额与备注校验、预算设置与统计、藏品浏览和点亮、舞台浏览与关联消费、歌曲与专辑统计、个人资料同步和本机缓存清理。

跨模块方面，消费能够影响预算和统计；藏品与舞台能够生成或关联消费记录；不同用户的数据由令牌身份隔离；网络异常后舞台、藏品和个人资料能够重新加载或使用缓存。

测试资产包括154条细化需求RTM、271条正式测试用例、18条历史缺陷记录、最终执行与证据索引、22个Jest测试脚本和205条自动化测试项。上述文档采用统一编号和最终状态，避免重复填写。

4.4缺陷和限制

当前课程验收范围内未发现阻断提交的缺陷。原V3.2记录的18条历史缺陷均已在最终回归中关闭。作为后续代码优化建议，前后端默认值处理应继续避免使用“value || 默认值”吞掉0边界，并保持分类、预算和统计口径统一。

| 缺陷/限制类别 | 当前表现 | 可能影响 |
| --- | --- | --- |
| 测试脚本维护 | 22个有效脚本按模块划分，历史文件单独备份 | 避免重复执行和补丁叠加 |
| 输入边界 | 金额、数量、日期、名称、备注和预算阈值均有前后端测试 | 后续修改规则时同步更新测试 |
| 分类与关联 | 消费、预算、藏品和舞台使用统一分类与ID | 新增数据后执行跨模块回归 |
| 云端与缓存 | 认证、云端失败、缓存回退和网络恢复已验证 | 保持明确提示与数据不丢失 |
| 可维护性 | 公共数据通过统一service、route或数据库结构读取 | 避免在多个页面重复写死 |
| 可扩展性 | 新增备注标签、图鉴筛选和弱网修复后原功能回归通过 | 继续采用模块化设计 |
| 可移植性 | 微信开发者工具和手机真机均可运行 | 后续可增加更多设备交叉测试 |

4.5建议

• 保留当前22个最终有效测试脚本和模块化目录，历史备份不得放回__tests__，避免同一测试被重复执行。

• 金额、数量、预算阈值等边界校验继续在页面、service和后端模型中保持一致；修改业务规则时同步更新对应测试脚本。

• 消费、预算、藏品和舞台使用统一分类及关联ID，新增分类或公共数据后运行相关模块及跨模块回归。

• 最终提交时保存一张全量Jest通过截图，并保留真机、性能、弱网、用户隔离和关键缺陷回归证据。

• 后续版本如继续开发，不重复建立相同需求或用例；优先复用现有271条正式用例和205条自动化测试项进行定点回归。

• 当前版本已满足课程设计的功能和非功能验收要求，可作为最终提交版本。

综合评价：本项目已形成完整的软件测试过程。需求规格说明书第四节19个功能用例和第五节8类非功能需求均已覆盖；154条细化需求均建立RTM；271条正式测试用例全部保留并完成最终状态更新；22个Jest测试脚本包含205条自动化测试项。